Repositorio: https://github.com/josue-balbontin/Psicologo

HU-01

Orden de prioridad: 01/10

Tipo de prioridad: Alta

Historia: Como psicólogo, quiero iniciar sesión con mis credenciales válidas (usuario y contraseña) para poder acceder de forma segura a mi agenda y a la información privada de mis pacientes.

Criterios de aceptación:

- Dado que ingreso mi usuario y contraseña correctos, cuando presiono "Ingresar", entonces el sistema me otorga acceso a la pantalla principal de mi agenda.

- Dado que ingreso una contraseña incorrecta o dejo campos vacíos, cuando intento entrar, entonces el sistema muestra un mensaje de "Credenciales inválidas" y no me permite el acceso.

Estimación: 1 día

HU-02

Orden de prioridad: 02/10

Tipo de prioridad: Alta

Historia: Como psicólogo, quiero visualizar mi agenda semanal (los 7 días, incluyendo el mes y año actual) para tener una visibilidad óptima y rápida de mi planificación a corto plazo.

Criterios de aceptación:

- Dado que inicio sesión exitosamente, cuando carga la pantalla principal, entonces veo un calendario configurado en formato de 7 días con el mes y el año claramente visibles en la cabecera.

- Dado que ocurre un error al cargar la interfaz del calendario, cuando el sistema intenta mostrar la agenda, entonces lanza una alerta de "No se pudo cargar la vista, intente recargar la página".

Estimación: 4 h

HU-03

Orden de prioridad: 03/10

Tipo de prioridad: Alta

Historia: Como psicólogo, quiero ver dentro de cada día una lista de horas que resalte con un color llamativo (ej. rojo) los horarios ocupados con el nombre del paciente, para identificar fácilmente mis espacios libres.

Criterios de aceptación:

- Dado que tengo citas programadas, cuando visualizo el día correspondiente, entonces los bloques horarios ocupados se pintan de rojo y muestran el nombre del paciente asignado.

- Dado que tengo bloques de tiempo sin asignar, cuando visualizo mi día, entonces esos horarios se muestran en un color neutral (ej. blanco/gris) indicando que están disponibles.

Estimación: 1 día

HU-04

Orden de prioridad: 04/10

Tipo de prioridad: Alta

Historia: Como psicólogo, quiero agregar una nueva consulta completando todos los datos necesarios del paciente (nombre completo, teléfono, correo, país, fecha, duración y hora de inicio) para dejar la cita formalmente registrada.

Criterios de aceptación:

- Dado que selecciono un espacio libre en la agenda, cuando completo el formulario de agendamiento y guardo, entonces la cita aparece en el calendario.

- Dado que intento guardar una consulta omitiendo campos obligatorios (como el nombre o el teléfono), cuando presiono "Guardar", entonces el sistema marca los campos en rojo y no me deja continuar.

Estimación: 1 día

HU-05

Orden de prioridad: 05/10

Tipo de prioridad: Alta

Historia: Como psicólogo, quiero que el sistema me bloquee y emita una alerta visual de error si intento agendar o mover una consulta a un horario que ya está ocupado, para evitar superposiciones.

Criterios de aceptación:

- Dado que intento crear una nueva cita en una hora donde ya tengo un paciente, cuando presiono confirmar, entonces el sistema bloquea la acción y muestra una alerta roja indicando "Horario no disponible".

- Dado que intento editar la hora de una cita moviéndola a un bloque sin espacio suficiente, cuando guardo el cambio, entonces el sistema rechaza la edición y devuelve la cita a su horario original.

Estimación: 1 día

HU-06

Orden de prioridad: 06/10

Tipo de prioridad: Media

Historia: Como psicólogo, quiero apretar un horario ocupado para ver todos los detalles de esa consulta (nombre, teléfono, correo, país, tiempo de sesión, hora de inicio) y así repasar la información de mi paciente.

Criterios de aceptación:

- Dado que hay un bloque rojo (ocupado) en la agenda, cuando hago clic sobre él, entonces se abre una ventana modal o panel lateral que despliega toda la información guardada.

- Dado que hay un fallo de conexión a la base de datos, cuando presiono la cita para ver los detalles, entonces el sistema arroja un error "No se pudieron obtener los datos, intente de nuevo".

Estimación: 4 h

HU-07

Orden de prioridad: 07/10

Tipo de prioridad: Media

Historia: Como psicólogo, quiero poder editar una consulta variando sus datos (fecha, nombre, correo, etc.) para corregir errores o reprogramar la cita si el paciente lo requiere.

Criterios de aceptación:

- Dado que abro los detalles de una cita, cuando modifico la fecha/hora y presiono "Actualizar", entonces la cita se mueve al nuevo bloque horario correspondiente (siempre que esté libre).

- Dado que ingreso un formato inválido en la edición (ej. un correo sin '@'), cuando intento guardar, entonces el sistema bloquea la actualización y pide corregir el dato.

Estimación: 4 h

HU-08

Orden de prioridad: 08/10

Tipo de prioridad: Media

Historia: Como psicólogo, quiero poder cancelar consultas previamente agendadas para borrar la ocupación y liberar ese bloque en mi calendario ante inasistencias. Criterios de aceptación:

- Dado que abro una cita existente, cuando presiono el botón "Cancelar Cita" y confirmo, entonces el bloque rojo desaparece y ese espacio de tiempo vuelve a estar disponible para agendar.

- Dado que presiono "Cancelar Cita", cuando el sistema me pide una confirmación de seguridad y elijo "No", entonces la alerta se cierra y la cita permanece intacta.

Estimación: 2 h

HU-09

Orden de prioridad: 09/10

Tipo de prioridad: Media

Historia: Como psicólogo, quiero asignar y modificar el precio de cada consulta de manera individual y dinámica al momento de agendarla o editarla, para ajustar mis tarifas según el paciente.

Criterios de aceptación:

- Dado que estoy en el formulario de creación/edición de cita, cuando ingreso un monto en el campo "Precio", entonces ese valor queda asociado exclusivamente a esa consulta.

- Dado que ingreso un valor negativo o letras en el campo de precio, cuando intento guardar, entonces el sistema advierte de "Valor monetario inválido" y frena la acción.

Estimación: 2 h

HU-10

Orden de prioridad: 10/10

Tipo de prioridad: Baja

Historia: Como psicólogo, quiero poder moverme en el calendario de semana en semana para tener un control sobre citas futuras o consultar mi historial pasado. Criterios de aceptación:

- Dado que estoy en la vista semanal principal, cuando presiono la flecha "Siguiente Semana", entonces el calendario avanza 7 días actualizando los bloques y el mes/año.

- Dado que me encuentro navegando en un mes distinto al actual, cuando presiono el botón "Ir a Hoy", entonces el calendario salta automáticamente a la semana en curso.

Estimación: 2 h